11.03.2019

Об организации работ по безаварийному

пропуску паводковых вод весной  2019 года.

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решению протокола заседания комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 февраля 2019 года № 1, в целях организации работ по безопасному пропуску паводковых вод, защиты населения, предупреждения подтопления территорий, населенных пунктов и объектов экономики  в период весеннего паводка 2019 года:

1.Утвердить:

1.1.План основных  противопаводковых мероприятий на период весенне-летнего половодья 2019 года (далее План).

1.2.Состав противопаводковой комиссии.

2.Возложить на комиссию обязанности по организации работы с паводковыми водами на территории поселения.

2.1.Установить, что решения и указания комиссии в пределах ее компетенции являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и должностными лицами на всей территории поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения-

глава администрации

Рябининского сельского поселения                                                              Л.Н.Ерхан

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации

Рябининского сельского

поселения от 11.03.2019

№ 6

ПЛАН

основных  противопаводковых мероприятий на период весенне-летнего половодья 2019 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка сточных канав, труб | до 30.04.2019 | глава сельского поселения – глава администрации Рябининского сельского поселения |
| 2. | Проверить готовность централизованных систем водоснабжения к работе в условиях прохождения весеннего паводка | до 30.04.2019 | МП «Рябининское» |
| 3. | Проверить готовность систем канализации к работе в условиях прохождения весеннего паводка | до 30.04.2019 | Руководители предприятий, организации |
| 4. | Определить территории затопления и объекты, затопление которых может привести к загрязнению поверхностных и подземных вод – источников водоснабжения и повлечь за собой изменение условий водопользования населения | до 30.04.2019 | ведущий специалист по имуществу, землеустройству и градостроительству |
| 5. | Выявить домовладения, которые при подъеме сточных вод могут быть подвергнуты затоплению | до 25.04.2019 | ведущий специалист по имуществу, землеустройству и градостроительству |
| 6. | Иметь запас топлива: 500 л. солярки 200 л. бензина 100 л. масла на случай возникновения аварийной ситуации | до 15.04.2019 | глава сельского поселения – глава администрации Рябининского сельского поселения |
| 7. | Готовность помещений школ и клубов для временного размещения пострадавших с момента вскрытия рек | С момента вскрытия рек | Директора школ, заведующая КДЦ |
| 8. | Постоянная готовность транспорта | С момента вскрытия рек | Водители автомашин (в т.ч. пожарных), |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации

Рябининского сельского

поселения от 11.03.2019

№ 6

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии

Ерхан Л.Н.-глава сельского поселения-глава администрации Рябининского

сельского поселения, председатель противопаводковой комиссии

Ивакина Н.В.-ведущий специалист земельно-имущественных отношений и

градостроительства, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Лукин А.В.-директор МП «Рябининское»

Каблова М.Н.-заведующая Рябининским ФАП

Галохвастова М.А.-директор МОУ «Рябининская СОШ»

Цедрик Е.И. – директор МУ «КДЦ РСП»

Девятов А.Ю.-староста с.Серегово

Грибанова Е.Н.-староста д.Урол

Емельянов А.С.-староста д.Корнино

Территориальная комиссия с.Редикор

Байдарова Г.С.- староста д.Б.Аниковская, заведующая ФАП с.Редикор

Территориальная комиссия с.Пянтег

Ильиных Л.Н.-специалист территории

Дубовикова Г.В.-директор МОУ «Пянтежская ОШ»

Полуглазкова И.Г.-заведующая Пянтежским ФАП

Палехов С.В.-старший водитель МПЧ

Кушнина Р.М. – староста д.Амбор

# Text boxes

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_______________                                                                                № ___________

__________________                                                     № _______________

6