О мерах по улучшению санитарного

состояния территорий Рябининского

сельского поселения.

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 года № 968, при проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в целях постоянного содержания территории поселения в надлежащем состоянии:

1.Утвердить комиссию по санитарной очистке территории.

2.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке территории поселения и защиты населения от экологической опасности.

3.Организовать совместные рейды по проверке санитарного состояния территорий с участием представителей контролирующих организаций.

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МП «Рябининское», Боровика С.Т.

5.Информацию об исполнении распоряжения заслушать в октябре 2014 года на совещание главы администрации.

Глава администрации

Рябининского сельского поселения                                                           В.М.Гаврилов

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы

Рябининского сельского

поселения  от 12.05.2014

№ 19

СОСТАВ

Комиссии по санитарной очистке территорий.

Гаврилов В.М.-глава администрации, председатель комиссии

Ивакина Н.В.-Ведущий специалист земельно-имущественных отношений

и градостроительства администрации, заместитель председателя

Члены комиссии

Бузинов А.Б.-УУМ

Вяткина Е.А.-заведующая ФАП п.Рябинино

Матвеева Л.С.- зав. клубом с.Серегово

Ильиных Л.Н.-специалист территории с.Пянтег

Полуглазкова И.Г.-заведующая ФАП с.Пянтег

Якимова Н.В.-специалист территории с.Редикор

Дубовикова Г.В.-директор МОУ «Редикорская СОШ»

Байдарова Г.С.-заведующая ФАП д.Аниковская,

Грибанова Е.Н.-староста д.Урол

Емельянов А.С.-староста д.Корнино

Кушнина Р.М.-староста д.Амбор

Русинов Н.П.-староста д.Лимеж

Крутиков В.С.-староста с.Серегово

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы

Рябининского сельского

поселения  от 12.05.2014

№ 19

ПЛАН

Мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов поселения

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка от мусора подведомственных территорий организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности | До 01.07.2014 | Руководители |
| 2. | Уборка от мусора придомовых территории | До 10.06.2014 | Квартиросъемщики домовладельцы |
| 3. | Очистка улиц от дров, строительного мусора и др. | До 01.07.2014 | Квартиросъемщики домовладельцы |
| 4. | Очистка несанкционированных свалок | В летний период | МП «Рябининское» |
| 5. | Рекультивация свалок | июнь | МП «Рябининское» |
| 6. | Обеспечение санитарного состояния свалок в соответствии с действующими требованиями | июнь | МП «Рябининское» |
| 7. | Вывоз мусора от домовладений и отдельно по заявкам жителей | Май-сентябрь | МП «Рябининское» |
| 8. | Провести акции на территории поселения: «Чистый поселок», «Чистое село», «Отходы в дело». | В течение года | Администрация, школы, клубы, библиотеки |
| 9. | Озеленение населенных пунктов | Май-сентябрь | школы |
| 10. | Очистка мест складирования отходов в многоквартирных домах | июнь | Квартиросъемщики |
| 11. | Очистка территории от развалин заброшенных домов | В летний период | МП «Рябининское» |
| 12. | Организация выставок, массовых мероприятий с природоохранной тематикой | В течение года | Клубы, библиотеки, школы |
| 13. | Побелить стволы деревьев растущих в пределах придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | До 20.06.2014 | Руководители квартиросъемщики |

# Text boxes

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________________                                                                         № _______

__________________                                                     № _______________

12.05.2014

19