Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Благоустройство»

в рамках приоритетного регионального

проекта «Благоустройство»

Во исполнении Закона Пермского края от 24.12.2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», решением Совета депутатов Рябининского сельского поселения от 26.12.2012 года № 250 «О бюджете Рябининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Благоустройство в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (приложение 2).

3. Утвердить схему ремонта уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рябининского сельского поселения                                                            Ю.И. Палехов

Приложение 1

к постановлению администрации

Рябининского сельского поселения

от 13.03.2013 № 30

Приоритетный муниципальный проект

«Благоустройство Рябининского сельского поселения на 2013 год»

в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

1. Общие сведения

| 1.1. | Наименование мероприятий | Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Рябининского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Палехов Юрий Иванович – глава администрации Рябининского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Целью проекта является повышение качественного уровня жизни населения поселка, улучшение внешнего облика поселка, повышение уровня безопасности жителей поселения в темное время суток. Осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на разработку проектов, переустройство и энергосбережение и строительство новых объектов уличного освещения. |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Реализация проекта за счет бюджетных ассигнований позволит провести перечень работ по благоустройству территории Рябининского сельского поселения в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» «Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино» |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение; снижение потребления электроэнергии с 20 кВт до 11 кВт, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности. |
| 1.7. | Объемы и источники финансирования | Объемы финансирования Проекта на 2013 год 979,00013 тыс. рублей, в т.ч.: средства бюджета Пермского края – 734,2501 тыс. руб.; средства бюджета Рябининского сельского поселения – 244,75003 тыс. руб. |
| 1.8. | Сметная стоимость проекта | 979,00013 тыс. рублей |
| 1.9. | Срок реализации проекта | 2013 год |

Содержание проблемы и обоснование участия в приоритетном региональном проекте «Благоустройство»

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края от 24.12.2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство».

Участие Рябининского сельского поселения в приоритетном региональном проекте «Благоустройство» является необходимым, так как благоустройство территории поселка является одной из насущных проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих решению в рамках Проекта, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения.

На протяжении многих лет была разрушена существующая система уличного освещения, оставшиеся линии требуют замены и восстановления. В сети уличного освещения п. Рябинино имеет место сильный физический износ осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию, в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания.

Большую экономию электрической энергии дает ремонт уличных сетей освещения в п. Рябинино, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые. На данный момент отсутствуют учетно-распределительные щиты. В ходе работ будут установлены щиты в количестве 7 штук.

Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация систем уличного освещения позволяет сократить потребляемую мощность.

Неосвещенные улицы создают предпосылки травматизма населения в темное время суток, криминогенной обстановки, административных правонарушений, увеличивают степень возникновения дорожно-транспортных происшествий в т.ч. с участием пешеходов. Качественное уличное освещение обеспечивает жителям поселка Рябинино чувство безопасности и комфорта, что позволяет людям избавиться от «страха перед ночными улицами». Ярко освещенные улицы поселка в вечерни часы позволяют родителям не беспокоиться за безопасность детей, что дает возможность организовать их досуг оптимальным образом (посещение спортивных секций, музыкальных школ и т.д.).

2. Этапы реализации проекта

| № | Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан поселка Рябинино |  |
|  | Составление сметной документации (2013 г.) | Локально-сметный расчет | готов |
|  | Монтажные работы | Соответствие нормам и требованиям освещения улиц |  |

3. Источники и объемы финансирования проекта

тыс. руб.

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | в том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет (75%) | местный бюджет (25%) |
| Всего, из них: | 979,00013 | 734,2501 | 244,75003 |
| Этап I Составление сметной документации | 0 | 0 | 0 |
| Этап II Монтажные работы: | 979,00013 | 734,2501 | 244,75003 |
| От щита ЩУРН 1 | 106,57329 | 79,92997 | 26,064332 |
| От щита ЩУРН 2 | 265,62941 | 199,22206 | 66,40735 |
| От щита ЩУРН 3 | 101,24619 | 75,93464 | 2531155 |
| От щита ЩУРН 4 | 202,67091 | 152,00318 | 50,66773 |
| От щита ЩУРН 5 | 174,00901 | 130,50676 | 43,50225 |
| От щита ЩУРН 6 | 56,48553 | 42,36415 | 14,12138 |
| От щита ЩУРН 7 | 72,38579 | 54,28934 | 18,09645 |
| Итого: | 979,00013 | 734,2501 | 244,75003 |

4. Сведения о выполнении работ проекта

| 4.1. | Адрес | Согласно приложению 3. Улицы: Уральская, Молодежная, Лесная, Ленина, Нагорная, Первомайская, Октябрьская, Трактовая, Пожарный проезд, Набережная, Логовая, Советская, Строителей, Зеленая, Коммунистическая, Сплавщиков, Вишерская поселка Рябинино |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Установка щитов учета. Установка 5-го провода для управления и учета электроэнергии. |
| 4.3. | Виды работ | Электромонтажные работы по смене фонарей уличного освещения в количестве 157 штук: демонтаж светильников, установка светильников для ламп ДНаТ70Вт, Е27 для наружного освещения со стеклом; установка 5-го провода для управления и учета электроэнергии и установка учетно-распределительных щитов |
| 4.4. | Сроки проведения работ | 2 квартал 2013 г. |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Рябининского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется путем проведения аукциона в электронной форме |

5. Описание практических действий по осуществлению приоритетного

муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального

проекта «Благоустройство» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1. | Составление локально-сметного расчета по объекту: «Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино» | 0 | готов |  |
| 2. | Проведение монтажных работ по объекту: «Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино» | 979,00013 | май 2013г. | июнь 2013г. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Рябининского сельского поселения

от 13.03.2013 № 30

Объем расходов в разрезе мероприятий

по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство»

в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

тыс. руб.

| № п/п | Заявочная компания | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения в п. Рябинино | 979,00013 | 734,2501 | 244,75003 |  |
| Итого: | 979,00013 | 734,2501 | 244,75003 |  |

# Text boxes

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________________                                                                                  № ___________

__________________                                                     № _______________

13.03.2013

30