ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО  РЯБИНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011-2015 г.г

В соответствии с  пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российский Федерации" На основании статей 7, 28, 31 Устава  Рябининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Благоустройство  Рябининского сельского поселения   на 2012-2015 гг.".

2. Объем финансирования ведомственной целевой программы "Благоустройство  Рябининского сельского поселения   на 2012-2015 гг." определяется в соответствии с решением  о бюджете  Рябининского сельского поселения   на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Рябининского  сельского поселения                                                Ю.И.Палехов

УТВЕЖДЕНО

постановлением

администрации Рябининского

Рябининского сельского

поселения

от 07.06.2012 г. № 61

# ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ"

Наименование                        "Развитие благоустройства территории Рябининского

программы                             сельского поселения

на 2012-2015 годы"

Основания                               Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ

для разработки                       "Об общих принципах организации местного

программы                              самоуправления в Российской Федерации";

Устав Рябининского сельского поселения

решение Совета депутатов Рябининского сельского

поселения от 14.02.2006 N 27 "О принятии

муниципального нормативного правового акта

«Правила благоустройства территории Рябининского

сельского поселения;

решение Совета депутатов Рябининского сельского

поселения от 25.03.2012 N 34 "О принятии

муниципального нормативного правового акта

«Правила обращения с отходами на территории

Рябининского сельского поселения"

Заказчик программы             Администрация Рябининского сельского поселения;

Разработчик программы       Администрации Рябининского сельского поселения;

Исполнитель программы      Администрация Рябининского сельского поселения;

организации различных форм собственности

и население Рябининского сельского поселения

Цели программы                    - улучшение санитарного и эстетического вида

территории поселения;

- укрепление материально-технической базы

поселения;

- взаимодействие между предприятиями,

организациями и учреждениями при решении

вопросов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении

проблем благоустройства населенных пунктов

Задачи программы                 - работа с населением по вопросам

благоустройства в населенных пунктах Рябининского

сельского поселения  (подворовые обходы, сходы,

собрания граждан);

- разработка и внедрение новых форм работы

по наведению порядка;

- развитие и поддержка инициативы жителей,

принимающих активное участие в работе по месту

жительства в содержании дворовых территорий;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов

и мусора (строительство и ремонт контейнерных

площадок,заключение договоров на вывоз

мусора);

- обрезка высокорослых и аварийно-опасных

деревьев;

- проведение озеленения территории

поселения (субботники, месячники

по озеленению);

- организация уличного освещения, техническое

перевооружение и внедрение энергосберегающих

технологий;

- строительство, ремонт дорог, тротуаров,

пешеходных мостов в населенных пунктах

Рябининского сельского поселения ;

- благоустройство мест массового отдыха

населения;

- благоустройство мест захоронений

на территории Рябининского сельского поселения ;

- установка указателей с названиями улиц

и номерами домов;

- проведение конкурсов по благоустройству

на звание "Дом образцового содержания",

"Чистый двор", "Лучшая улица", "Наша красивая

деревня" с освещением результатов

и награждением победителей.

Ожидаемые результаты         - улучшение внешнего облика Рябининского

реализации программы         сельского поселения и комфортности проживания

жителей муниципального образования;

- повышение культурного уровня населения

в вопросах благоустройства;

- увеличение количества домов, улиц, населенных

пунктов образцового содержания;

- расширение материально-технической базы

администрации Рябининского сельского поселения

с целью улучшения обслуживания территории

поселения

Контроль  за                             Совет депутатов Рябининского сельского поселения

исполнением                             администрация Рябининского сельского поселения

программы

Сроки реализации                     2012-2015 годы

программы

Объемы и источники               Финансирование программы осуществляется

финансирования                        из средств краевого, местного бюджетов

программы                                 и внебюджетных источников.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат

ежегодному уточнению исходя из возможностей

бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования программы составит:

2012 год, всего (тыс. руб.) – 1980,0

в том числе:

средства краевого бюджета - 315,0;

средства местного бюджета - 1575,0;

внебюджетные средства - 90,0;

2013 год, всего (тыс. руб.) - 9505,0

в том числе:

средства краевого бюджета – 5403.75;

средства местного бюджета – 4091.25;

внебюджетные средства - 10,0;

2014 год, всего (тыс. руб.) - 13810,0,

в том числе:

средства краевого бюджета – 8572.5;

средства местного бюджета – 5227.5;

внебюджетные средства - 10,0

2015 год, всего (тыс. руб.) - 14330,0

в том числе:

средства краевого бюджета – 8827.5;

средства местного бюджета – 5227.5;

внебюджетные средства - 20,0

### 1. Введение

Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории Рябининского сельского поселения на 2012-2015 годы", далее - Программа, разработана в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, Правилами благоустройства и содержания территории Рябининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Рябининского сельского поселения от 14.02.2006 N 27.  Решением Совета депутатов Рябининского сельского  поселения от 25.03.2012 N 34 "О принятии муниципального нормативного правового акта «Правила обращения с отходами на территории Рябининского сельского поселения"

Программа направлена на осуществление комплекса работ по благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий, с целью создания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды.

Программа рассчитана на период 2012-2015 годов.

Основным приоритетом Программы и залогом ее эффективности являются прямое и непосредственное участие жителей города в ее реализации, а также механизм персональной ответственности избранного жителями депутата.

## 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Ежегодно администрацией Рябининского сельского поселения  разрабатывается «Комплексный план мероприятий по благоустройству территории Рябининского сельского поселения " и «План по подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда  Рябининского сельского поселения  к эксплуатации в осенне-зимний период  с учетом энергосберегающих мероприятий». Разработка программы благоустройства территории на 2012-2015 годы является логическим продолжением данных планов и отражает в себе основные направления благоустройства территории Рябининского сельского поселения .

За прошедший период в населенных пунктах поселения налажена система сбора мусора, установлены детские  площадки и малые архитектурные формы,  проводилось озеленение. В поселении начала появляться комплексная система перспективного благоустройства.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства Рябининского сельского поселения  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формирования современной инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территории поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством территории. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, такие как дороги, уличное освещение, состояние зеленых насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство населённых пунктов, капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм, обустройство родников.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса "Лучший подъезд, дом, двор, улица, деревня".

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

## 3. Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы

ее реализации

Данная Программа разработана во исполнение Программы социально-экономического развития Рябининского сельского поселения на 2012-2015 гг. с целью создания комфортной сельской среды, обеспечения перспективы развития поселения.

Целями Программы являются совершенствование системы комплексного благоустройства Рябининского сельского поселения, повышение качественного уровня жизни населения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение должного санитарно-эстетического состояния, улучшение архитектурного облика населённых пунктов поселения.

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

1. создание благоприятных условий для проживания селян;

2. улучшение санитарного и экологического состояния населённых пунктов;

3. восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства и малых архитектурных форм;

4. улучшение эстетического и архитектурно-выразительного облика населённых пунктов и сохранение объектов культурного наследия.

5.  - укрепление материально-технической базы поселения;

6. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Решение задач по созданию благоприятных условий для проживания и отдыха селян включает в себя:

создание и содержание объектов озеленения;

благоустройство территории общего пользования.

Решение задачи по улучшению санитарного благополучия включает в себя проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в населённых пунктах поселения.

Решение задачи по восстановлению и улучшению состояния элементов благоустройства включает в себя:

увеличение количества малых архитектурных форм;

приведение в качественное состояние, восстановление и улучшение элементов благоустройства.

Решение задачи по улучшению эстетического и архитектурно-выразительного облика города и сохранению объектов культурного наследия включает в себя:

улучшение эстетического и архитектурного решений фасадов зданий и сооружений сёл и посёлка;

сохранение памятников культурного наследия.

Решение задачи по укреплению материально- технической базы включает в себя:

техническое перевооружение сетей уличного освещения и внедрение энергосберегающих технологий;

Решение задачи по привлечению жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов включает в себя:

проведение конкурсов по благоустройству на звание "Дом образцового содержания", "Чистый двор", "Лучшая улица", "Наша красивая  деревня" с освещением результатов и награждением победителей.

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2012-2015 годы.

## 3. Система программных мероприятий

### 3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА.

### 3. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЯБИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

### 3. 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

### 3. 4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ, ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

### 3. 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

### 3. 6. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка ежегодного плана благоустройства Рябининского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения. |  |
| 2. Информационно- разъяснительная работа среди населения по вопросам благоустройства | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения . |  |
| 3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения |  |
| 4. Организация уличного освещения в населенных пунктах поселения | 2012-2015гг. | Администрация Рябининского сельского поселения. |  |
| 5. Организация благоустройства и озеленения территории поселения | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения. Предприятия и организации, население |  |
| 6. Ремонт дорог, тротуаров, пешеходных мостов в населенных пунктах Рябининского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения |  |
| 7. Организация водоснабжения и теплоснабжения в населенных пунктах Рябининского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения |  |
| 8. Содержание мест захоронений на территории Рябининского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения |  |
| 9. Организация и проведение конкурсов по благоустройству на звание "Дом образцового содержания", "Чистый двор", "Лучшая улица", "Наша красивая деревня" | 2012-2015 гг. | Администрация Рябининского сельского поселения. Население Рябининского сельского поселения |  |

### 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ И МУСОРА

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Определение мест размещения контейнерных площадок | 2012-2015 г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения |  |
| 2. Приобретение мусоросборных контейнеров п. Рябинино с. Пянтег с. Серёгово с. Редикор | 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2015 г. | Администрация Рябининского сельского поселения -- -- -- -- -- -- -- -- | 20 шт. 10 шт. 5 шт. 5 шт. |
| 3. Строительство контейнерных площадок п. Рябинино с. Пянтег с. Серёгово с. Редикор | 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Администрация Рябининского сельского поселения -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |

### 3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

РЯБИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена биметаллического провода на алюминиевый провод п. Рябинино | 2013.г. | Администрация Рябининского сельского поселения | 1 км |
| 2. Установка узлов учета электроэнергии п. Рябинино с. Амбор с. Серёгово с. Корнино | 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2015 г. | Администрация Рябининского сельского поселения -- -- -- -- -- -- -- -- | 6 шт. 3 шт. 2 шт. 1 шт. |
| 3. Замена уличных светильников на светодиодные светильники п. Рябинино с. Пянтег с. Серёгово с. Редикор | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Администрация Рябининского сельского поселения -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 5 шт. 10 шт. 20 шт. 30 шт. 5 шт. 5 шт. 5шт. |

### 3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Озеленение посадка деревьев и кустарников Парки победы в н.п.: Рябинино, Серёгово, Пянтег, Редикор. Придомовые территории вдоль тротуаров. | 2012 – 2015 г.г. В период месячника по озеленению | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. Население. |  |
| 2. Обрезка высокорослых и аварийно-опасных деревьев: п. Рябинино с. Пянтег с. Серёгово с. Редикор | 2012 – 2015 г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. Население. | 60 шт. 25 шт. 20 шт. 10 шт. |
| 3. Разбивка цветников, клумб. Парки победы в н.п.: Рябинино, Серёгово, Пянтег, Редикор. населенные пункты Рябининского сельского поселения | 2012 – 2015г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения Организации с различными формами собственности. Население. |  |
| 4. Благоустройство прибрежных зон водоемов и зон отдыха (уборка мусора, укос травы, установка информационных щитов): | 2012 – 2015г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения Организации с различными формами собственности. Население. |  |
| 5.Оборудование детских и спортивных площадок: населенные пункты Рябининского сельского поселения | 2012 – 2015г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения Организации с различными формами собственности. Население. |  |
| 6.Установка указателей с названиями улиц и номерами домов: - населенные пункты поселения | 2012 – 2015г.г. | Собственники частных домов Администрация Рябининского сельского поселения |  |

### 3.4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ, ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальный ремонт дорог местного значения п. Рябинино: ул. Октябрьская 600 м. ул. Ленина 500 м. ул. Нагорная 500 м. ул. Логовая 700 м. с. Пянтег: ул. Школьная 400 м. с. Серёгово ул. Зелёная 400м. | 2012 – 2015 г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. |  |
| 2. Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения: дороги в населенных пунктах поселения | 2012 – 2015 г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. |  |
| 3. . Ремонт внутриквартальных дорог: населенные пункты Рябининского сельского поселения | 2012 – 2015г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения Организации с различными формами собственности. |  |
| .Ремонт и строительство пешеходных тротуаров: | 2012 – 2015г.г. | Администрация Рябининского сельского поселения Организации с различными формами собственности. Население. |  |

### 3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт шахтных колодцев: п. Рябинино: ул.Трактовая 24 ул. Трактовая 4 | 2013 г. 2014 г. | Администрация Рябининского сельского поселения. |  |
| 2. Облагораживание водоисточников ( ручьёв) Корнино Редикор | 2012г. 2013 г. | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. |  |

### 3.6. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Установка ограждений кладбищ: с. Серёгово с. Редикор с. Пянтег | 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2015 г. | Администрация Рябининского сельского поселения. |  |
| 2. Установка мусорных контейнеров кладбище с. Серёгово кладбище с. Пянтег | 2013г. 2014 г. | Администрация Рябининского сельского поселения. Организации с различными формами собственности. |  |

### 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программы осуществляется  из средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

Объем финансирования программы составит:

2012 год, всего (тыс. руб.) – 1980,0

в том числе:

средства краевого бюджета - 315,0;

средства местного бюджета - 1575,0;

внебюджетные средства - 90,0;

2013 год, всего (тыс. руб.) - 9505,0

в том числе:

средства краевого бюджета – 5403.75;

средства местного бюджета – 4091.25;

внебюджетные средства - 10,0;

2014 год, всего (тыс. руб.) - 13810,0,

в том числе:

средства краевого бюджета – 8572.5;

средства местного бюджета – 5227.5;

внебюджетные средства - 10,0

2015 год, всего (тыс. руб.) - 14330,0

в том числе:

средства краевого бюджета – 8827.5;

средства местного бюджета – 5227.5;

внебюджетные средства - 20,0

| Наименование расходов | Источник финансирования | Прогноз потребности в денежных средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство новых контейнерных площадок | Всего | 0 | 200 | 200 | 200 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 150 | 150 | 150 |
|  | Местный бюджет | 0 | 50 | 50 | 50 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение мусоросборных контейнеров (бункеров) | Всего | 0 | 200 | 200 | 200 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 150 | 150 | 150 |
|  | Местный бюджет | 0 | 50 | 50 | 50 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замена биметаллического провода на алюминевый | Всего | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата уличного освещения | Всего | 550 | 630 | 710 | 780 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 550 | 630 | 710 | 780 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка узлов учета эл. энергии в крупных населенных пунктах | Всего | 0 | 150 | 100 | 50 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 150 | 100 | 50 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена уличных светильников на светодиодные | Всего | 100 | 300 | 500 | 700 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 75 | 225 | 375 | 525 |
|  | Местный бюджет | 25 | 75 | 125 | 175 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация озеленения в населенных пунктах | Всего | 10 | 50 | 100 | 100 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 37,5 | 75 | 75 |
|  | Местный бюджет | 10 | 12,5 | 25 | 25 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрезка деревьев | Всего | 50 | 55 | 60 | 70 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 41.25 | 45 | 52,5 |
|  | Местный бюджет | 50 | 13.75 | 15 | 17.5 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разбивка цветников, клумб | Всего | 20 | 20 | 20 | 30 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Внебюджетные средства | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Благоустройство прибрежных зон водоемов и зон отдыха (уборка мусора, укос травы, установка информационных щитов): | Всего | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование детских и спортивных площадок | Всего | 80 | 100 | 100 | 150 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 75 | 75 | 112,5 |
|  | Местный бюджет | 0 | 25 | 25 | 37,5 |
|  | Внебюджетные средства | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения | Всего | 0 | 6000 | 10000 | 10000 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 4500 | 7500 | 7500 |
|  | Местный бюджет | 0 | 1500 | 2500 | 25000 |
| Очистка дорог от снега | Всего | 800 | 850 | 900 | 1000 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 800 | 850 | 900 | 1000 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт внутриквартальных дорог | Всего | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 500 | 500 | 500 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и строительство пешеходных тротуаров | Всего | 0 | 50 | 70 | 100 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 37,5 | 52.5 | 75 |
|  | Местный бюджет | 0 | 12,5 | 17,5 | 25 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство и ремонт шахтных колодцев | Всего | 0 | 50 | 50 | 50 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
|  | Местный бюджет | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Облагораживание водоисточников | Всего | 320 | 100 | 0 | 0 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 240 | 75 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 80 | 25 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка ограждений кладбищ | Всего | 0 | 100 | 150 | 200 |
|  | В т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 75 | 112.5 | 150 |
|  | местный бюджет | 0 | 25 | 37.5 | 50 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5. Управление реализацией Программы

Система управления Программой:

5.1. Заказчик Программы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств бюджета  Рябининского сельского поселения  организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями Программы, осуществляет контроль за ходом реализации Программы. Контроль за реализацией Программы включает ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.

5.2. Исполнители Программы заключают муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ, осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы в соответствии с муниципальным контрактом, перечисляют подрядной организации средства бюджета  Рябининского сельского поселения  ежеквартально отчитываются перед администрацией поселения о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом  Рябининского сельского поселения   на соответствующий год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Возможно изменение промежуточных и конечных показателей Программы в случае изменения объема финансирования на реализацию Программы.

6. Ожидаемые результаты   реализации программы

- улучшение внешнего облика Рябининского   сельского поселения и комфортности проживания жителей муниципального образования;

- повышение культурного уровня населения  в вопросах благоустройства;

- увеличение количества домов, улиц, населенных пунктов образцового содержания;

- расширение материально-технической базы  администрации Рябининского сельского поселения с целью улучшения обслуживания территории поселения.

# Text boxes

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________________                                                                                                    №  _____

__________________                                                      _______________

61

07.06.2012