О подготовке объектов ЖКХ

Рябининского сельского поселения

к работе в осенне-зимний сезон 2016-2017 г.г.»

В целях своевременной и качественной подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, для оперативного решения вопросов, осуществления контроля за ходом подготовки объектов и обеспечения начала отопительного сезона в установленные сроки:

1. Отменить распоряжение администрации Рябининского сельского поселения от 30.03.2015 г. № 8 «О подготовке объектов ЖКХ Рябининского сельского поселения к работе в осенне-зимний сезон 2016-2017 гг.»

2. Утвердить прилагаемый план работы комиссии.

3. Руководителям: Директору МП «Рябининское» Широкову О.М., директору МУ «КДЦ» Цедрик Е.И.:

3.1. Установить срок обеспечения подготовки объектов поселения к работе в осенне-зимний период до 01 сентября 2016 года.

3.2. Предоставить в Отдел ЖКХ И КС:

3.2.1. план-график подготовки объектов  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.;

3.2.2. перечень планируемых мероприятий с указанием финансовых средств, необходимых для их исполнения;

3.3. Готовность жилых домов подтвердить паспортом готовности.

4. МП «Рябининское» Широкову О.М.:

4.1. Создать нормативный запас топлива и материально технических ресурсов.

4.2. В соответствии с нормативными требованиями разработать план мероприятий по подготовке источников тепла и сетей к отопительному сезону 2016-2017 гг. и обеспечить его исполнение к 10 сентября 2016 года.

4.3. Для проверки готовности к отопительному сезону по приемке котельных, тепловых вводов потребителей проверить и оформить актами:

4.3.1. выполнение плана ремонтных работ;

4.3.2. состояние тепловых сетей принадлежащих потребителю;

4.3.3. наличие и состояние контролирующих приборов.

5.4. Предоставлять в Отдел ЖКХ и КС администрации муниципального района информацию о подготовке источников и систем теплоснабжения к последнему дню текущего месяца.

6. Считать готовыми к работе в зимний период жилые дома и здания соцкультбыта при наличии следующих документов:

6.1. Паспорт готовности дома (здания) на каждое отдельно стоящее здание.

6.2. Акта  готовности абонентского ввода (объекты с центральным отоплением)

6.3. Акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

7. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Глава администрации

Рябининского сельского поселения                                                         В.М.Гаврилов

Утверждено распоряжением

Главы администрации

Рябининского сельского поселения

от 22.03.2016 г. № 6

План работы комиссии

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г. | 16.05.2016 | Гаврилов В.М. |
| 2 | Информация руководителей теплоснабжающих организаций директора МУ «КДЦ» Цедрик Е.И., директора МП «Рябининское» Широкову О.М. | 16.05.2016 | Широков О.М. Цедрик Е.И. |
| 3 | Отчет теплоснабжающих организаций и бюджетных учреждений по завозу топлива (МП «Рябининское») | 18.07.2016 15.08.2016 30.08.2016 | Широков О.М. |
| 4 | Информация теплоснабжающих организаций и бюджетных учреждений по подготовке теплоснабжающего оборудования и котельных МП «Рябининское» | 20.06.2016 04.07.2016 18.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 30.08.2016 | Широков О.М. |
| 5 | Отчет управляющих компаний, согласно планам-графикам, по подготовке к зиме жилфонда МП «Рябининское». | 20.06.2016 04.07.2016 18.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 30.08.2016 | Широков О.М. |

# Text boxes

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________________                                                                           № ___________

__________________                                                     № _______________

22.03.2016

6